WEALTHSMART

El Asesor Financiero Inteligente para Colombia

─────────────────────────────

PLAN MAESTRO DE NEGOCIO

Versión 2.0  |  Julio 2026

Fundadora: Shey Colina  |  Medellín, Colombia

Documento confidencial — no distribuir sin autorización

★  Estrategia actualizada: crecimiento por producto, SEO y alianzas — sin exposición personal de la fundadora  ★

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

WealthSmart es el asesor financiero inteligente que Colombia nunca tuvo — personalizado, accesible, y que trabaja 24/7 para que la plata de la clase media rinda más.

## ¿Qué es?

Una aplicación móvil con inteligencia artificial que actúa como asesor financiero personal para personas con ingresos de $3 a $12 millones COP/mes. Conecta todas las cuentas del usuario vía Open Finance (Decreto 0368 de 2026), analiza su situación real y da recomendaciones concretas y ejecutables — no solo gráficas.

## ¿Por qué ahora?

- Ventana regulatoria: el Decreto 0368 de 2026 abre las APIs bancarias en Colombia por primera vez. WealthSmart es de los primeros en usarlas para el consumidor final. La ventana de ser primero es de 12-18 meses.

- Demanda reprimida: 68% de la clase media no tiene plan de retiro estructurado.

- Tecnología disponible: los LLMs permiten asesoría personalizada a escala sin costo de asesores humanos.

- Modelo validado: el éxito de Nubank demuestra apetito por fintech de alto impacto en LatAm.

- Infraestructura compartida: sinergias con ScoreIA reducen costos de desarrollo 40-60%.

- Equipo autosuficiente: la fundadora es abogada + data scientist — sin gastos externos de legal ni CTO en Fase 0-1.

## Principio estratégico de esta versión

WealthSmart crece por la calidad del producto, no por la visibilidad personal de su fundadora. La estrategia de adquisición se basa en SEO, alianzas con empleadores, boca a boca y prensa especializada. La fundadora permanece anónima. El producto habla por sí mismo.

## Resumen Financiero

| Métrica | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios activos | 2.000 | 15.000 | 60.000 |
| Usuarios de pago | 300 | 3.000 | 15.000 |
| Ingreso anual (COP) | $107,6 M | $1.076 M | $5.382 M |
| Ingreso anual (USD) | ~$27K | ~$270K | ~$1,35 M |
| Margen bruto estimado | 72% | 78% | 82% |

## Capital Requerido

| Fase | Capital (COP) | Capital (USD) | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 — Prototipo (meses 1-6) | $3 M | ~$750 | Bootstrapping |
| Fase 1 — Lanzamiento (meses 7-18) | $25 M | ~$6.250 | iNNpulsa / ángeles / Ruta N |
| Fase 2 — Escala (meses 19-36) | $500 M+ | ~$125K+ | Serie A de VC |

# 2. PLAN SEMANA A SEMANA — FASE 0

Dedicación: 20-30 horas/semana (paralelo a ScoreIA). Meta: prototipo validado + 500 personas en lista de espera en 26 semanas. Esta versión del plan elimina la dependencia de redes sociales personales y las reemplaza con canales que no requieren exposición de la fundadora.

## MES 1 — Fundamentos (Semanas 1-4)

| Semana | Foco | Tareas Principales | Horas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem 1 | Definir perfil de usuario | • Crear ficha de "Valentina" • Definir 5 preguntas clave de entrevista • Configurar herramientas: Notion, Figma, GitHub • Configurar Google Search Console y Google Analytics • Abrir SAS o planificar apertura • Abrir cuenta bancaria empresarial | 20-22 hrs | Ficha de usuario + setup herramientas + GSC configurado |
| Sem 2 | Primeras entrevistas | • 6-8 entrevistas de usuario (familia, amigos, LinkedIn) • Preguntas clave: ¿Qué decisión financiera te quita el sueño? ¿Cuánto pagarías por un asesor? • Grabar y transcribir (usar Claude) • Registrar dominio wealthsmart.co y configurar hosting básico | 22-25 hrs | 6+ entrevistas transcritas + dominio activo |
| Sem 3 | Más entrevistas + síntesis | • 6-8 entrevistas adicionales (total: 12-16) • Sintetizar hallazgos en tabla de patrones • Identificar los 3 dolores más frecuentes • Validar disposición a pagar ($29.900 COP/mes) • Investigar 10 keywords SEO principales (Ubersuggest) | 22-25 hrs | Síntesis de 15 entrevistas + lista de keywords |
| Sem 4 | Propuesta de valor + blog | • Definir propuesta de valor final (2 frases máximo) • Crear mapa del user journey • Identificar los 3 momentos mágicos de la app • Configurar blog en landing page (Webflow o Framer) • Publicar primer artículo SEO: "¿Sabes realmente dónde va tu plata cada mes?" | 20-22 hrs | User journey + propuesta de valor + artículo SEO #1 |

## MES 2 — Diseño de Prototipo (Semanas 5-8)

| Semana | Foco | Tareas Principales | Horas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem 5 | Wireframes — Onboarding | • Diseñar flujo de onboarding en Figma (10-15 pantallas) • Pantallas: splash, registro, conexión bancaria, análisis inicial • Usar Material 3 como base • Publicar artículo SEO #2: "Cuánto deberías ahorrar al mes según tu ingreso en Colombia" | 25-28 hrs | Onboarding en Figma + artículo SEO #2 |
| Sem 6 | Wireframes — Dashboard | • Diseñar dashboard de salud financiera (score 0-100) • Pantallas: resumen mensual, gastos por categoría, alertas • Diseñar la pantalla de "Tu primera recomendación" • Identificar 10 empresas objetivo para alianzas B2B con empleadores • Crear página WealthSmart en LinkedIn (marca, no persona) | 25-28 hrs | Dashboard en Figma + lista de empresas B2B |
| Sem 7 | Wireframes — Planes | • Diseñar módulo de plan de retiro (simulador) • Diseñar módulo de deuda y optimización • Diseñar módulo de inversiones recomendadas • Publicar artículo SEO #3: "Cómo salir de la deuda de tarjeta de crédito en Colombia" | 25-28 hrs | Módulos de plan en Figma + artículo SEO #3 |
| Sem 8 | Revisión + prototipo clicable | • Conectar todas las pantallas en Figma • Revisar flujo completo (15 min de uso típico) • Compartir con 5 personas de confianza para feedback • Iterar los 2-3 puntos más críticos • Manuel: primeras conversaciones exploratorias con HR de empresas medianas | 22-25 hrs | Prototipo Figma completo + 2 conversaciones B2B abiertas |

## MES 3 — Validación de Prototipo (Semanas 9-12)

| Semana | Foco | Tareas Principales | Horas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem 9 | Test con usuarios reales | • Reclutar 10 usuarios del perfil objetivo (LinkedIn, grupos de Facebook) • Hacer sesiones de prueba de 30 min • Lanzar lista de espera (Typeform + MailerLite) • Publicar artículo SEO #4: "Qué es Open Finance y cómo te va a beneficiar en Colombia" | 25-28 hrs | 10 sesiones documentadas + lista de espera activa |
| Sem 10 | Iteración post-validación | • Analizar feedback de las 10 sesiones • Iterar prototipo Figma (2-3 rondas de cambios) • Email a lista de espera: "Estamos construyendo algo para ti" • Publicar artículo SEO #5 + enviar a 3 medios fintech (Dinero, Forbes Colombia) • Manuel: primera reunión exploratoria formal con empresa B2B | 22-25 hrs | Prototipo v2 + 5 artículos SEO publicados + contacto de prensa |
| Sem 11 | Prototipo final + documentación | • Versión final del prototipo Figma (v3) • Documentar especificaciones técnicas para desarrollo • Escribir PRD básico • Buscar co-founder comercial si Manuel no ha firmado • Crear perfil de empresa WealthSmart en LinkedIn | 22-25 hrs | PRD + prototipo final |
| Sem 12 | Investigación técnica Open Finance | • Estudiar documentación del sandbox de ACH Colombia • Registrar cuenta de desarrollador • Mapear qué datos necesita WealthSmart vs qué hay disponible • Publicar artículo técnico en LinkedIn (WealthSmart brand) • Artículo SEO #6: "Los mejores CDTs en Colombia 2026 — comparativa" | 20-22 hrs | Mapa de APIs + sandbox registrado + artículo SEO #6 |

## MES 4 — Desarrollo Técnico (Semanas 13-16)

| Semana | Foco | Tareas Principales | Horas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem 13 | Arquitectura técnica | • Decidir stack definitivo (FastAPI + PostgreSQL + React Native) • Configurar repositorio GitHub con estructura de proyecto • Configurar entorno de desarrollo (Docker, .env) • Crear cuenta AWS Free Tier • Escribir especificación de arquitectura (ADR) • Manuel: 3 propuestas formales de alianza B2B preparadas | 25-28 hrs | Arquitectura definida + repo configurado |
| Sem 14 | Clasificador de gastos | • Recolectar dataset de transacciones de prueba • Entrenar clasificador de categorías (scikit-learn + Python) • Accuracy objetivo: >85% • Publicar artículo SEO #7: "Cuánto gasta realmente una persona de clase media en Colombia" | 28-30 hrs | Clasificador funcional >85% accuracy + artículo SEO #7 |
| Sem 15 | Scoring de salud financiera | • Diseñar algoritmo de Financial Health Score (0-100) • Implementar en Python • Crear 5 perfiles de prueba (Valentina en distintos escenarios) • Validar que el score tiene sentido intuitivo • Artículo SEO #8: "Qué es el score de salud financiera y cómo calcularlo" | 28-30 hrs | Financial Health Score funcional + artículo SEO #8 |
| Sem 16 | Testing + refinamiento | • Probar clasificador con datos reales (extractos de 5 amigos) • Ajustar categorías según gastos colombianos reales • Optimizar score con feedback de asesores financieros • Documentar todo en GitHub • Primera publicación técnica en LinkedIn WealthSmart: "Construyendo el motor de salud financiera" | 22-25 hrs | Modelos ML validados + 8 artículos SEO publicados |

## MES 5 — MVP Web (Semanas 17-20)

| Semana | Foco | Tareas Principales | Horas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem 17 | Integración Open Finance sandbox | • Conectar al sandbox de ACH Colombia • Autenticación OAuth 2.0 con bancos de prueba • Traer transacciones ficticias del sandbox • Correr clasificador sobre datos del sandbox • Artículo SEO #9: "Open Finance en Colombia: qué bancos ya están conectados" | 28-30 hrs | Conexión sandbox funcionando + artículo SEO #9 |
| Sem 18 | Motor de recomendaciones | • Integrar Claude API para recomendaciones en lenguaje natural • Prompt engineering: "Dado este perfil financiero, recomienda..." • 10 tipos de recomendación básica (deuda, ahorro, inversión) • Test con 5 perfiles sintéticos • Manuel: cerrar primera alianza B2B (empresa piloto de 50-100 empleados) | 28-30 hrs | Motor de recomendaciones + primera alianza B2B firmada |
| Sem 19 | Demo web | • Construir interfaz web simple (Flask o Streamlit) • Flujo: upload de extracto CSV → análisis → recomendaciones • Preparar para demo con primeros usuarios beta • Grabar video demo de 2 min (sin voz personal — narrar con texto) • Artículo SEO #10: "Por qué los bancos no te dan asesoría y qué hacer al respecto" | 28-30 hrs | Demo web funcional + video + artículo SEO #10 |
| Sem 20 | Beta cerrado (10 usuarios) | • Invitar 10 usuarios de la lista de espera • Onboarding manual (Zoom de 15 min) • Recoger feedback estructurado • Calcular NPS inicial • Email semanal a lista de espera con progreso • Activar programa de referidos: "Invita a 3 amigas, sube en la lista" | 25-28 hrs | 10 usuarios beta + NPS > 40 + programa de referidos activo |

## MES 6 — Lista de Espera + Preparación Fase 1 (Semanas 21-26)

| Semana | Foco | Tareas Principales | Horas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem 21 | Landing page profesional | • Construir landing page profesional (Webflow o Framer) • Copy: "El asesor financiero que Colombia merece" • Formulario de lista de espera con incentivo (1 mes gratis) • Publicar en Product Hunt Colombia, Startup Bogotá, Medellín Emprende • Meta: 100 personas en lista de espera | 22-25 hrs | Landing page + 100 en waitlist |
| Sem 22 | Campaña de relaciones públicas | • Enviar press kit a El Colombiano, Dinero, Forbes Colombia, Semana Económica • Artículo en LinkedIn WealthSmart: "La fintech que está democratizando la asesoría financiera" • Campaña de referidos: email a lista de espera con mecánica de "invita y sube" • Manuel: activar red personal para sumar 150 personas a la waitlist • Meta: 200 personas en lista de espera | 25-28 hrs | PR enviado + 200 en waitlist |
| Sem 23 | Beta extendido + prensa | • Ampliar beta a 30 usuarios • Seguimiento a medios contactados • Aplicar a iNNpulsa Colombia (convocatoria Emprende) • Postular a Ruta N Medellín • Manuel: segunda alianza B2B en negociación • Artículo SEO #11-12 | 25-28 hrs | PR publicado + aplicación a fondos |
| Sem 24 | Iterar + pitch deck | • Analizar feedback de 30 usuarios beta • Priorizar mejoras para MVP real (app móvil) • Comenzar pitch deck para inversionistas • Definir métricas de éxito para Fase 1 • Refinar proyecciones con datos reales del beta | 22-25 hrs | Pitch deck borrador + métricas reales |
| Sem 25 | Búsqueda de capital semilla | • Finalizar pitch deck (10-12 slides) • Lista de 20 inversionistas ángeles en Colombia • Contactar 5 inversionistas ángeles de fintech • Postular a Bancolombia Innova, Endeavor Colombia • Preparar data room | 25-28 hrs | Pitch deck final + 5 reuniones agendadas |
| Sem 26 | Evaluación Fase 0 + arranque Fase 1 | • Revisión completa de Fase 0 vs. objetivos • Meta de lista de espera: 500 personas • Revisar NPS, retention beta, feedback cualitativo • Tomar decisión: ¿arrancar Fase 1 o iterar más? • Si sí: contratar primer desarrollador o co-founder técnico | 20-22 hrs | 500 en waitlist + decisión de Fase 1 |

Resumen Fase 0: 26 semanas × 22 hrs promedio = ~572 horas de trabajo. Al final tienes: prototipo validado, 10-12 artículos SEO indexados, 500+ personas en lista de espera, 1-2 alianzas B2B firmadas, modelos ML funcionando y capital semilla en proceso.

# 3. PLAN DE MARKETING — ESTRATEGIA SIN EXPOSICIÓN PERSONAL

WealthSmart crece por la calidad del producto y la utilidad del contenido, no por la visibilidad de su fundadora. Los mejores productos no necesitan influencers — necesitan ser tan buenos que la gente los recomiende. Esta es la estrategia.

## 3.1 Principio Central

Nadie sabe quién fundó Nequi. Nadie sabe quién está detrás de Duolingo. El producto es la marca. El objetivo de WealthSmart es que cuando Valentina resuelva un problema financiero gracias a la app, lo primero que haga sea mandarle el link a su amiga — no buscar quién la hizo.

## 3.2 Los 4 Canales Principales

### CANAL 1 — SEO + Blog (Canal de Adquisición Orgánica)

La gente busca "cómo ahorrar en Colombia", "qué es un CDT", "cómo salir de deudas Colombia" todos los días. WealthSmart aparece en esos resultados con contenido útil, sin que la fundadora ponga la cara.

- Frecuencia: 2 artículos/mes de 1.500+ palabras

- Keywords objetivo: "cómo invertir en Colombia", "mejores CDTs Colombia 2026", "plan de retiro Colombia", "fondo de emergencia qué es", "cómo salir de deudas tarjeta de crédito Colombia"

- Herramientas gratuitas: Ubersuggest, Google Search Console, Google Analytics

- Resultado esperado: tráfico orgánico desde el mes 4-6, crecimiento compuesto

- Ventaja: el contenido trabaja 24/7 sin que nadie lo publique de nuevo

### CANAL 2 — Alianzas con Empleadores (Canal de Escala B2B)

Las empresas quieren darle bienestar financiero a sus equipos. WealthSmart se convierte en un beneficio laboral — el empleador paga por acceso para sus empleados. Manuel lidera este canal.

- Target: empresas medianas en Medellín y Bogotá (100-500 empleados, sectores: salud, tecnología, servicios profesionales)

- Propuesta: "Dale a tu equipo un asesor financiero personal — beneficio que retiene talento"

- Modelo de precio: tarifa fija mensual por empresa + precio por seat activo

- Primeras empresas objetivo: clínicas, empresas de tecnología, firmas de consultoría

- Meta Fase 1: 3-5 empresas aliadas = 300-1.000 usuarios captados sin marketing

### CANAL 3 — Boca a Boca + Referidos (Canal de Retención y Adquisición)

Si el producto es genuinamente bueno, Valentina se lo manda a su amiga. Eso no requiere que la fundadora haga nada — requiere que el producto sea excelente y que tenga una mecánica de referidos integrada.

- Programa de referidos en el producto: "Invita a 3 amigas y obtén 1 mes gratis"

- NPS objetivo > 40 desde el beta — si la gente te recomienda, tienes boca a boca

- Momentos de "deleite" dentro de la app que hagan que el usuario quiera compartirlo: "¡Acabo de ahorrar $500.000 COP este mes!"

- WhatsApp: grupo privado de usuarios beta — comunidad pequeña y activa genera referidos orgánicos

### CANAL 4 — Prensa y Medios Especializados (Canal de Credibilidad)

Una historia de fundadora anónima que construyó algo útil es más interesante para los medios que una cuenta de TikTok. La prensa no requiere que Shey sea pública — requiere que WealthSmart tenga una historia que valga la pena contar.

- Medios objetivo: Forbes Colombia, Dinero, El Colombiano, Semana Económica, La República

- Ángulo de historia: "La fintech que democratiza la asesoría financiera en Colombia — sin que nadie sepa quién la hizo"

- PR kit: one-pager del producto, datos del mercado, testimonios de usuarios beta, impacto del Decreto 0368

- Porta voz: puede ser "el equipo de WealthSmart" — sin revelar a la fundadora

- Meta: 1 artículo en medios nacionales antes del lanzamiento público

## 3.3 Canal Complementario Opcional — Cuentas Claras (Canal Educativo Anónimo)

Si en algún momento se decide activar un canal de contenido en redes sociales, la opción es Cuentas Claras: un canal animado, sin cara, con personaje de IA, que publica contenido educativo sobre finanzas en Colombia. La fundadora no aparece. El canal se puede delegar a un community manager o manejarse con herramientas de IA.

- Formato: personaje animado 2D (generado con Gemini + Grok), voz de IA (ElevenLabs), edición en CapCut

- Frecuencia sugerida si se activa: 2-3 videos/semana

- Contenido: mismos pilares del plan original — verdades incómodas, conceptos simples, Colombia específico

- Este canal NO es una obligación. Es una herramienta opcional que se activa cuando el equipo tenga capacidad.

## 3.4 LinkedIn — Marca WealthSmart (No Personal)

LinkedIn es el canal B2B y de credibilidad ante inversionistas. Se opera como marca de empresa, no como perfil personal de Shey.

- Página de empresa: WealthSmart (logo, descripción, actualizaciones de producto)

- Frecuencia: 1-2 publicaciones/semana sobre el mercado fintech, datos, progreso del producto

- Objetivo: atraer co-founders, inversionistas ángeles, aliados B2B, cobertura de prensa

## 3.5 Email Marketing — Canal de Retención

Herramienta: MailerLite (gratis hasta 1.000 suscriptores). Newsletter quincenal: "La Semana de tu Plata" — 1 tip útil + 1 actualización de WealthSmart. Objetivo: tasa de apertura > 35%.

## 3.6 Embudo de Adquisición

| Etapa | Canal | Meta Mes 6 | Acción Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Descubrimiento | SEO / Prensa / LinkedIn B2B | 50.000 impresiones | Artículo SEO en página 1 + cobertura de prensa |
| Interés | Blog + landing page | 3.000 visitas web | Contenido útil que responde preguntas reales |
| Consideración | Landing page + waitlist | 1.500 visitas | Testimonio de usuario beta |
| Intención | Waitlist form | 500 registros | Incentivo: 1 mes gratis al lanzar |
| Retención | Email + WhatsApp | 400 activos | Newsletter quincenal + grupo de WhatsApp |
| Conversión | Lanzamiento Fase 1 | 300 pagos | Oferta early adopter |
| Escala B2B | Alianzas empleadores | 3-5 empresas | Demo personalizada + contrato anual |

## 3.7 KPIs de Marketing

| KPI | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Artículos SEO publicados | 1 | 6 | 12 |
| Tráfico web mensual | 200 | 1.000 | 3.500 |
| Personas en waitlist | 50 | 200 | 500 |
| Alianzas B2B activas | 0 | 1 | 3 |
| Tasa apertura email | 40% | 38% | 35% |
| NPS beta | N/A | N/A | >40 |
| Cobertura de prensa | 0 | 1 | 2 |

## 3.8 Budget de Marketing — Fase 0 (mensual)

| Canal | Costo/mes (COP) | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Herramientas de diseño (Canva Pro) | $50.000 | Imágenes para blog y LinkedIn |
| MailerLite (gratis hasta 1K) | $0 | Email marketing |
| Figma (gratis) | $0 | Prototipo |
| Dominio .co (wealthsmart.co) | $40.000 | Anual / 12 meses |
| Webflow/Framer landing page | $50.000 | Plan básico |
| Publicidad pagada (opcional) | $0 Fase 0 | Solo si se activa en Fase 1 |
| TOTAL mínimo | $140.000 COP/mes | ~$35 USD/mes — sin publicidad |

# 4. MANUEL: CO-FOUNDER COMERCIAL

Manuel ya está identificado. Su rol principal en esta versión del plan es el canal B2B con empleadores — el canal que requiere relaciones humanas y que Shey no quiere operar.

## 4.1 Lo que Manuel aporta

| Fortaleza | Cómo se aplica en WealthSmart |
| --- | --- |
| Ventas consultivas de salud | Vender WealthSmart a empresas requiere el mismo proceso: crear confianza, identificar un dolor real (bienestar financiero del equipo), presentar una solución personalizada. |
| Experiencia con productos de alto impacto personal | El dinero y la salud son los dos temas más íntimos. Ya sabe cómo hablar de algo que importa de verdad. |
| Mentalidad de emprendedor | Entra como socio que cree en el proyecto. Eso vale más que 5 años de experiencia en fintech. |
| Red de contactos en empresas medianas | Su red en el sector salud y empresarial es el punto de partida para las primeras alianzas B2B. |

## 4.2 Estructura de Equity

| Parámetro | Detalle |
| --- | --- |
| Participación propuesta | 5-8% de equity (ajustado a su momento de entrada y experiencia) |
| Vesting | 4 años con cliff de 1 año (25% al año 1, 75% restante mensual en 36 meses) |
| Sueldo Fase 0 | $0 – $800.000 COP/mes (token, de ser posible) |
| Sueldo Fase 1 (con capital) | $2.500.000 – $4.000.000 COP/mes + comisión del 3-5% sobre ingresos B2B que él genere |
| Título | Co-Founder & Chief Commercial Officer (CCO) |
| Protección | Acuerdo de fundadores (SHA) — Shey lo redacta. Cláusula de recompra si sale antes del cliff. |

## 4.3 División de Responsabilidades

| Área | Shey | Manuel | Claude (IA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto y tecnología | ✅ Lidera | 🔵 Input | ✅ Soporte código |
| Legal y regulación | ✅ Lidera | — | 🔵 Research |
| Ventas B2C | 🔵 Soporte | ✅ Lidera | — |
| Alianzas B2B / Empleadores | 🔵 Estrategia | ✅ Lidera | — |
| SEO y blog | ✅ Estrategia + revisión | — | ✅ Producción de borradores |
| Relaciones con prensa | 🔵 Aprueba mensajes | ✅ Porta voz | 🔵 Materiales |
| Fundraising | ✅ Lidera | ✅ Soporte | 🔵 Materiales |
| Operaciones | ✅ Decisión | ✅ Ejecución | — |
| ML / Data Science | ✅ Lidera | — | ✅ Soporte |

# 5. PLAN DE NEGOCIO — CAPITAL SEMILLA

## 5.1 El Problema

Colombia tiene más de 8 millones de personas en la clase media (ingresos $3-12M COP/mes) que nunca han tenido acceso real a asesoría financiera. Los asesores privados cobran desde $500.000 COP por sesión. Las apps existentes (Tyba, Flink) son simples ejecutores — te dejan comprar un fondo, pero no te dicen si deberías hacerlo, cuándo, ni cuánto. El 68% de la clase media no tiene plan de retiro. Solo el 12% tiene inversiones más allá de CDTs o finca raíz.

## 5.2 La Solución

WealthSmart conecta todos los datos financieros del usuario vía Open Finance, construye un perfil financiero completo, y genera recomendaciones personalizadas en lenguaje natural — "¿Qué hago con mi plata esta semana?" No es un robot-advisor. No es solo una app de presupuesto. Es el primer asesor financiero personal accesible para la clase media colombiana.

## 5.3 Tamaño de Mercado

| Mercado | Tamaño | Cómo lo calculamos |
| --- | --- | --- |
| TAM (Total) | $2.400 M USD | Mercado de gestión de patrimonio retail LatAm 2035 |
| SAM (Accesible) | $180 M USD | Colombia — clase media con smartphone e ingresos $3-12M |
| SOM (Objetivo) | $5,4 M USD | 60.000 usuarios × $90 USD/año al final de año 3 |

## 5.4 Ventaja Competitiva

| Ventaja | Descripción |
| --- | --- |
| First mover Open Finance | WealthSmart construye sobre el Decreto 0368 de 2026 desde el día uno — nadie más ha llegado a este segmento con este enfoque |
| Canal B2B con empleadores | Canal de adquisición que no depende de redes sociales ni visibilidad de la fundadora — escala sin marketing personal |
| SEO de largo plazo | Contenido educativo indexado en Google que atrae usuarios 24/7 sin costo marginal |
| Infraestructura compartida con ScoreIA | Los modelos de datos financieros de ScoreIA reducen el costo de desarrollo en 40-60% |
| Fundadora triple perfil | Abogada + Máster en Derecho Internacional + Data Science — puede construir el producto, diseñar los modelos ML Y manejar la regulación sin costo externo |
| Autosuficiencia regulatoria | Shey redacta los términos, la política de privacidad, el SHA y los contratos internamente. Ahorro estimado: $500K-1,5M COP/mes |

## 5.5 Uso de los Fondos — Fase 1 ($25M COP)

| Categoría | Monto (COP) | % | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura técnica (AWS + APIs) | $4.000.000 | 16% | Cloud, Open Finance producción, Firebase, Claude API |
| Marketing (SEO + PR + alianzas) | $5.000.000 | 20% | Herramientas SEO, PR kit, eventos B2B — sin publicidad pagada |
| Legal (solo trámites, sin honorarios) | $1.000.000 | 4% | Constitución SAS, SIC — Shey redacta los documentos |
| Salarios fundadores (reducido) | $10.000.000 | 40% | $5M Shey + $3M Manuel × ajustado por 12 meses |
| Freelancers puntuales (diseño UX) | $3.000.000 | 12% | Diseñador UX/UI para la app móvil (proyecto, no nómina) |
| Reserva operacional | $2.000.000 | 8% | Imprevistos, viajes, eventos |
| TOTAL | $25.000.000 | 100% | ~18 meses de runway |

# 6. GASTOS DETALLADOS

## 6.1 Fase 0 — Prototipo (Meses 1-6)

| Categoría | Ítem | Costo mensual (COP) | Costo total 6 meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Herramientas SaaS | Figma (gratis) | $0 | $0 |
| Herramientas SaaS | Notion (gratis) | $0 | $0 |
| Herramientas SaaS | Canva Pro | $50.000 | $300.000 |
| Herramientas SaaS | MailerLite (gratis <1K) | $0 | $0 |
| Herramientas SaaS | Claude API (dev) | $50.000 | $300.000 |
| Infraestructura | AWS Free Tier | $0 | $0 |
| Infraestructura | Dominio .co | $40.000 | $40.000 (anual) |
| Infraestructura | Webflow/Framer | $50.000 | $300.000 |
| SEO | Ubersuggest (plan básico) | $50.000 | $300.000 |
| Legal | Constitución SAS | $500.000 (1 vez) | $500.000 |
| Marketing | Publicidad pagada | $0 en Fase 0 | $0 |
| Misceláneos | Gastos de entrevistas (café) | $50.000 | $300.000 |
| TOTAL FASE 0 |  | $240.000-290.000/mes | $1.740.000 - $2.040.000 |

## 6.2 Fase 1 — Lanzamiento (Meses 7-18, con $25M COP)

| Categoría | Ítem | Costo mensual | Costo 12 meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Shey — CEO + CTO | $3.500.000 | $42.000.000 |
| Equipo | Manuel — CCO (reducido) | $1.500.000 | $18.000.000 |
| Equipo | Diseñador UX/UI (freelance) | $250.000 | $3.000.000 |
| Infraestructura | AWS (EC2, RDS, S3) | $800.000 | $9.600.000 |
| Infraestructura | Claude API (producción) | $600.000 | $7.200.000 |
| Infraestructura | ACH Colombia Open Finance | $300.000 | $3.600.000 |
| Marketing | SEO tools (Ubersuggest/Ahrefs) | $200.000 | $2.400.000 |
| Marketing | PR y eventos B2B | $400.000 | $4.800.000 |
| Marketing | Herramientas (Canva, MailerLite) | $150.000 | $1.800.000 |
| Legal | Trámites (Shey maneja asesoría) | $100.000 | $1.200.000 |
| Misceláneos | Reuniones, imprevistos | $250.000 | $3.000.000 |
| TOTAL FASE 1 |  | $8.050.000/mes | $96.600.000 |

# 7. PROYECCIONES DE REVENUE

## 7.1 Proyección Año 1 — Mes a Mes

| Mes | Usuarios Activos | Usuarios Pago | MRR Suscripción | MRR Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6 | Beta cerrado | 0 | $0 | $0 |
| 7 | 300 | 45 | $1.684.125 | $1.909.125 |
| 8 | 600 | 90 | $3.368.250 | $3.818.250 |
| 9 | 900 | 135 | $5.052.375 | $5.727.375 |
| 10 | 1.300 | 195 | $7.297.875 | $8.272.875 |
| 11 | 1.700 | 255 | $9.543.375 | $10.818.375 |
| 12 | 2.000 | 300 | $11.227.500 | $12.727.500 |
| TOTAL AÑO 1 | — | — | $38.173.500 | $43.273.500 |

## 7.2 Resumen por Año — Tres Escenarios

| Año | Escenario | Usuarios Pago | Ingreso (COP) | Ingreso (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Año 1 | Conservador | 300 | $43.273.500 | ~$10.800 |
| Año 1 | Base | 500 | $72.000.000 | ~$18.000 |
| Año 1 | Optimista | 800 | $115.200.000 | ~$28.800 |
| Año 2 | Conservador | 3.000 | $1.076.400.000 | ~$269.100 |
| Año 2 | Base | 5.000 | $1.794.000.000 | ~$448.500 |
| Año 3 | Conservador | 15.000 | $5.382.000.000 | ~$1.345.500 |

# 8. LO QUE NO PUEDES DEJAR PASAR

## 8.1 Legal y Estructura Corporativa

| Tarea | Urgencia | Quién lo hace |
| --- | --- | --- |
| Constituir SAS | SEMANA 1 | Shey — redacta estatutos, trámite ante Confecámaras |
| Acuerdo de Accionistas (SHA) con Manuel | Semana 2-3 | Shey — redacta internamente. Incluir: vesting 4 años, cliff 1 año, anti-dilución. |
| Registrar base de datos en SIC | Mes 2 | Shey — obligatorio bajo Ley 1581 antes de manejar datos de usuarios. |
| Política de privacidad y Términos de Uso | Antes del beta | Shey — redacta con lenguaje AMV-compliant: "educación financiera", no "asesoría de inversión". |
| Cuenta bancaria empresarial | Semana 2 | Cualquiera del equipo — Bancolombia PyME, Nequi Business o Nubank Business. |

## 8.2 Regulación Clave

| Tema | Qué dice la norma | Impacto en WealthSmart | Cuándo actuar |
| --- | --- | --- | --- |
| Habeas Data (Ley 1581) | Consentimiento explícito por tipo de dato | Checkboxes específicos en onboarding | Mes 1 |
| Open Finance (Decreto 0368/2026) | Consentimiento revocable, estándares SFC | Botón de "revocar acceso" desde el día 1 | Mes 1 |
| Actividad Financiera (Ley 1328) | "Educación" ≠ "Asesoría" | No decir "te recomiendo comprar X". Decir "personas con tu perfil suelen considerar X" | Mes 1 |
| AMV (Resolución 1/2021) | Asesoría formal requiere registro AMV | No aplica en Fase 0-1. Aplica en Fase 2. | Mes 19+ |

## 8.3 Riesgos Críticos y Mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Open Finance se retrasa (bancos lentos) | ALTA | Plan B: parsear PDFs de extractos bancarios (legal y funcional) mientras las APIs maduran |
| Competidor grande entra (Nubank, Bancolombia) | MEDIA | Tu ventaja es velocidad, nicho y personalización. Ellos tardan 18+ meses en lanzar algo similar. |
| No consigues capital en Fase 1 | MEDIA | Reducir burn al mínimo (solo tú + co-founder) y monetizar desde el mes 7 con primeros pagos. Canal B2B puede generar ingreso rápido. |
| Fraude o brecha de seguridad | BAJA | Cifrado AES-256 desde el día 1, MFA obligatorio, seguro de ciberseguridad |
| Rotación del co-founder comercial | MEDIA | SHA con vesting de 4 años + cliff de 1 año protege a la empresa si hay salida temprana |

## 8.4 Partnerships Estratégicos — Fase 0

| Partner | Qué obtienes | Cómo acercarte | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresas medianas Medellín (HR) | Acceso a empleados como canal de distribución | Manuel — red directa de contactos | Mes 2 |
| Protección / SURA (seguros) | Comisión por referidos 3-5% + credibilidad | LinkedIn → Gerente de Canales Digitales | Mes 3 |
| Bancolombia Innova | Datos más ricos + co-marketing + visibilidad | Aplicar al programa en Mes 3 | Mes 3 |
| Ruta N Medellín | Espacio, red, visibilidad, acceso a iNNpulsa | Aplicar a programa TECNNOVA | Mes 2 |
| Forbes Colombia / Dinero | Cobertura de prensa sin cara visible | Press kit + historia de producto | Mes 5 |

# 9. CHECKLIST DE ARRANQUE — SEMANA 1

Estas son las acciones concretas para que WealthSmart pase de plan a realidad en los próximos 7 días.

| # | Acción | Tiempo | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear workspace en Notion para gestión de WealthSmart | 1 hr | Notion (gratis) |
| 2 | Registrar dominio wealthsmart.co | 30 min | GoDaddy / Namecheap |
| 3 | Configurar Google Search Console y Google Analytics | 1 hr | Google |
| 4 | Crear ficha de perfil de usuario primario (Valentina) | 2 hrs | Notion |
| 5 | Crear lista de 20 personas del perfil objetivo para entrevistar | 1 hr | LinkedIn / WhatsApp |
| 6 | Escribir guía de entrevista (7-10 preguntas) | 1 hr | Notion |
| 7 | Agendar 6 entrevistas para la semana 2 | 1 hr | WhatsApp / Calendly |
| 8 | Crear repositorio en GitHub: wealthsmart-app | 30 min | GitHub |
| 9 | Investigar constitución de SAS en Colombia — Shey lo redacta | 1 hr | Confecámaras + conocimiento legal |
| 10 | Registrarse en el sandbox de ACH Colombia (gratuito) | 1 hr | ACH Colombia portal |
| 11 | Crear página de empresa WealthSmart en LinkedIn | 1 hr | LinkedIn |
| 12 | Manuel: identificar 5 empresas objetivo para alianza B2B | 2 hrs | LinkedIn + red personal |
| 13 | Manuel: inscribirse en curso de finanzas (Coursera/edX, gratis) | 30 min | Coursera |

Recuerda: el momento más importante de WealthSmart no será el lanzamiento ni la primera inversión. Será la primera vez que alguien te diga "esta app me cambió la vida". Construye para ese momento.

— Shey Colina  |  WealthSmart  |  Medellín, 2026 —